Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 24.10.2025 |  |  |
| Mattino | 8:20-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

Lavori svolti

Oggi ho fatto: - Correzione e riconsegna della verifica - Creato il JSON - Finito il login e iniziato il gioco

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Si oggi mentre stavo lavorando è accaduta una problematica piuttosto grave, poiché non riesco anche aprendo il progetto con un server a fare funzionare il microfono che mi esce inutilizzabile anche se ne ho consentito l’utilizzo in quella pagina, senza esso i mio progetto non ha senso percio è necessario che io trovi una soluzione al più presto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Mi sono accorta di aver messo troppe poche ore per la creazione (senza css), adesso secondo il mio gantt dovrei gia essere al layout

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Risolvere il problema e finire la pagina di gioco